Приложение№1 к

Постановлению администрации

сельского поселения Чесноковский сельсовет

муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан

от 16.10.2017 г. №46

**ПРОЕКТ**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

в сельском поселении Чесноковский сельсовет муниципального

района Уфимский район Республики Башкортостан»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды

в сельском поселении Чесноковский сельсовет муниципального

района Уфимский район Республики Башкортостан»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Формирование современной городской среды в сельском поселении Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (далее - Программа) |
| Основания для разработки Программы | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года № 88 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;- граждане, их объединения, заинтересованные лица, общественные организации |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта современной городской среды на территории сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;- совершенствование уровня и организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовых территорий МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;- комплексное улучшение благоустройства дворовых территорий МКД сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (далее - муниципальное образование);- развитие общественных территорий муниципального образования |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;- проведение благоустройства дворовых территорий МКД;- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД, в том числе устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;- проведение обустройства общественных территорий;- повышение уровня благоустройства муниципальных общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий МКД (ед.);- доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД (%);- количество благоустроенных муниципальных общественных территорий (ед.);- площадь благоустроенных общественных территорий (га);- доля площади благоустроенных муниципальных общественных территорий к общей площади муниципальных общественных территорий (%, м2);- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (м2);- доля (размер) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий МКД от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу (%, руб.) |
| Срок реализации Программы | 2018 - 2022 годы  |
| Перечень подпрограмм | 1. Благоустройство дворовых территорий МКД сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.2. Благоустройство муниципальных общественных территорий сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет - \_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе за счет средств:а) федеральный бюджет - \_\_\_\_\_ тыс. рублей;б) бюджет Республики Башкортостан - \_\_\_\_\_ тыс. рублей;в) внебюджетные источники - \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.Распределение субсидий осуществляется следующим образом:- 2/3 объема средств (\_\_\_\_\_\_\_) тыс. рублей - на благоустройство дворовых территорий МКД;- 1/3 объема средств (\_\_\_\_\_\_\_\_) тыс. рублей - на благоустройство общественных территорий |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит \_\_\_\_%;- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит \_\_\_ двор (\_\_\_\_ МКД);- общая площадь благоустраиваемых дворовых территорий МКД составит \_\_\_\_\_\_ м2;- \_\_\_\_\_ малых архитектурных форм (далее - МАФ) будет установлено в зонах отдыха на дворовых территориях МКД, \_\_\_\_\_ элементов благоустройства (урны, скамейки);- обеспечение комплексного благоустройства общественной территории муниципального образования, 1-го знакового и социально значимого объекта площадью \_\_\_\_\_м2, что будет составлять \_\_\_\_% от общего количества общественных территорий |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В муниципальном образовании насчитывается \_\_\_\_ многоквартирных домов (далее - МКД) общей площадью дворовых территорий \_\_\_\_ тыс. м2, в том числе асфальтового покрытия \_\_\_\_ тыс. м2.

Основные показатели уровня внешнего благоустройства и развития инженерной инфраструктуры муниципального образования следующие:

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий МКД (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет \_\_\_\_\_ многоквартирных домов, с площадью асфальтового покрытия \_\_\_\_. м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД составляет \_\_\_\_%.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями МКД от общей численности населения муниципального образования) составляет \_\_\_\_\_%.

Большинство МКД введены в эксплуатацию в 1960 - 1970 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим, эксплуатационным требованиям.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территорий МКД показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров пришло в негодность. В зонах отдыха большинства дворовых территорий МКД отсутствуют необходимый набор МАФ и обустроенные детские спортивно-игровые площадки с травмобезопасным покрытием. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. В муниципальном образовании \_\_\_общественных территории площадью \_\_\_\_\_ м2. Некоторые из общественных территорий потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Так, в настоящее время площадь благоустроенных общественных территорий составляет \_\_\_\_\_\_. м2, это \_\_\_% от общей площади общественных территорий. Соответственно, \_\_\_\_\_% - это площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. На одного жителя сельского поселения, проживающего в МКД, приходится \_\_\_\_ м2 благоустроенных общественных территорий.

2. ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА,

ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛЕЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства территорий муниципального образования является создание безопасных, комфортных и здоровых условий для проживания, трудовой деятельности и досуга населения, в том числе обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях МКД условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей муниципального образования, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий МКД, повысить уровень и качество жизни горожан.

Благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить работы по благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ, в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий МКД понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (устройство пешеходных дорожек и тротуаров, благоустройство и техническое оснащение детских площадок);

- освещение дворовых территорий МКД при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего) в зонах отдыха на дворовых территориях МКД.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение благоустройства дворовых территорий МКД;

- выполнение благоустройства общественных территорий;

- социально-экономическое развитие муниципального образования.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального образования.

При возникновении вышеуказанных рисков Программа подлежит корректировке.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий МКД, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия с расширением проезжей части, устройство тротуаров;

- доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- доля общественных территорий муниципального образования, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий муниципального образования;

- повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

3. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории МКД, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к МКД, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий.

4. ОБЪЕМ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет - \_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:

- на благоустройство дворовых территорий МКД объем финансирования составляет: за счет средств федерального бюджета \_\_\_\_\_ тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан \_\_\_\_ тыс. рублей, за счет внебюджетных источников \_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- на благоустройство общественных территорий объем финансирования составляет: за счет средств федерального бюджета \_\_\_ тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан \_\_\_\_ тыс. рублей.

Субсидирование осуществляется на условиях софинансирования путем заключения соглашения между Администрацией сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Ресурсное обеспечение реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в сельском поселении Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018 - 2022 годы» | Всего по ГРБС, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Республики Башкортостан,  | ФБ | 1. Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан  | 0503 | R5550 | 244 |  |
| РБ | 0503 | R5550 | 244 |  |
| Внебюджетные источники | 0503 | R5550 | 244 |  |
| Всего по ГРБС, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | 2.Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 0503 | R5550 | 244 |  |
|  | РБ | 0503 | R5550 | 244 |  |

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основу Программы составляет благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель Программы | Период реализации | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| 1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» |
| Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД |
| Мероприятие: 1.1.1. Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД с расширением проезжей части дворовой территории МКД, с устройством, обустройством тротуаров, пешеходных дорожек | Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 2018 | Ремонт асфальтобетонного покрытия. Площадь обустроенного дорожного покрытия дворовых территорий МКД составит \_\_\_\_ м2 | Показатель 1. Количество (площадь) благоустроенных дворовых территорий МКД. Показатель 2. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества (площади) дворовых территорий МКД |
| 1.1.2. Мероприятие: "Размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (оборудования спортивно-игровых площадок, урн, скамеек) с устройством травмобезопасного покрытия в зонах отдыха на дворовых территориях МКД | Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |  | \_\_ детских и спортивных площадок с травмобезопасным покрытием,15 урн,15 скамеек | Показатель 6. Количество малых архитектурных форм и элементов благоустройства (урны, скамейки) |
| 1.1.3. Мероприятие: "Обеспечение освещением дворовых территорий МКД" | Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |  | Устройство \_\_\_\_ опоры освещения на дворовых территориях МКД | Показатель 7. Количество опор освещения на дворовых территориях МКД |
| 2. Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан" |
| Задача 2.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| 2.1.1. Мероприятие: Благоустройство общественной территории одного объекта | Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан | 2018 | Площадь благоустроенных общественных территорий \_\_\_ м2, доля площади благоустроенных общественных территорий \_\_\_\_% | Показатель 4. Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий. Показатель 5. Доля площади благоустроенных муниципальных общественных территорий к общей площади муниципальных общественных территорий |

6. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусмотрена на 2018 - 2022 годы.

7. ОБЪЕМ ВИДОВ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МКД И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Для поддержания дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа.

В Программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а) минимального перечня работ:

- ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД;

- обеспечение освещением дворовых территорий МКД;

- установка скамеек, урн для мусора;

б) дополнительного перечня работ:

- устройство и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек;

- устройство детских площадок;

- устройство спортивных площадок.

К минимальному и дополнительному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории.

Перед началом работ по благоустройству дворовой территории МКД разрабатывается дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории МКД. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Программе предусматриваются нижеперечисленные работы по благоустройству общественных территорий с учетом результатов общественного обсуждения:

- устройство рулонного газона;

- устройство и обустройство пешеходных и велосипедных дорожек;

- мероприятия по улучшению освещенности;

- устройство детских площадок;

- устройство спортивных площадок;

- установка малых архитектурных форм, урн, скамеек и скульптур;

- посадка крупномерных деревьев;

- очистка дна водоемов от мусора и ила (при наличии).

Перечень минимальных и дополнительных видов работ

с визуализацией элементов благоустройства и указанной

нормативной стоимостью

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость в ценах 2001 г. с НДС, руб. | Индекс перевода в текущие цены | Всего в текущих ценах с НДС, руб. |
| Перечень минимальных видов работ |
| 1 | Ремонт дворовых проездов |
| 1.1.1 | Рисунок не приводится | Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории МКД | м2 | 183 | 4,35 | 798 |
| 1.1.2 | Рисунок не приводится | Расширение проезжей части дворовой территории МКД | м2 | 275 | 4,35 | 1 195 |
| 1.2 | Рисунок не приводится | Повышение уровня верха люков путем установки дополнительного опорного железобетонного кольца (без замены на новый люк) | 1 люк | 180 | 4,35 | 781 |
| 1.3 | Рисунок не приводится | Разборка и вывоз бортовых камней | 1 м.п. | 31 | 4,35 | 136 |
| 1.4 | Установка бортовых камней дорожных (БР 100.30.15) | 1 м.п. | 127 | 4,35 | 551 |
| 1.5 | Установка бортовых камней тротуарных (БР 100.20.8) | 1 м.п. | 85 | 4,35 | 372 |
| 2 | Обеспечение освещением дворовых территорий |
| 2.1 | Рисунок не приводится | Установка новой опоры освещения с подвеской кабеля СИП 60 м | 1 опора | 11 389 | 4,12 | 46 923 |
| 2.2 | Замена опоры освещения с подвеской кабеля СИП 60 м | 1 опора | 11 908 | 4,43 | 52 753 |
| 3 | Рисунок не приводится | Установка скамейки со спинкой | 1 шт. | 2 995 | 4,35 | 13 028 |
| 4 | Рисунок не приводится | Установка урны металлической опрокидывающейся | 1 шт. | 797 | 4,35 | 3 465 |
| Перечень дополнительных видов работ |
| 5 | Рисунок не приводится | Устройство нового тротуара, пешеходной дорожки | 1 м2 | 142 | 4,35 | 620 |
| 6 | Рисунок не приводится | Обустройство существующего тротуара, пешеходной дорожки | 1 м2 | 105 | 4,35 | 458 |
| 7 | Рисунок не приводится | Устройство детской игровой площадки с 5 элементами (ДИК с 3-мя башнями, качели, песочница, карусель, качалка-балансир) и травмобезопасным резиновым покрытием толщиной 4 см на асфальтобетонном основании | 1 площадка | 253 585 | 4,35 | 1 103 094 |
| 8 | Рисунок не приводится | Устройство детской игровой площадки с 5 элементами (ДИК с 3-мя башнями, качели, песочница, карусель, качалка-балансир) и травмобезопасным песчаным покрытием толщиной 30 см | 1 площадка | 91 994 | 4,35 | 400 176 |
| 9 | Рисунок не приводится | Устройство детской игровой площадки с 4 элементами (ДИК с 1-ой башней, качели, песочница, качалка-балансир) и травмобезопасным песчаным покрытием толщиной 30 см | 1 площадка | 61 480 | 4,35 | 267 439 |
| 10 | Рисунок не приводится | Устройство детской игровой площадки с 4 элементами (качели, песочница, карусель, качалка-балансир) и травмобезопасным песчаным покрытием толщиной 30 см | 1 площадка | 28 714 | 4,35 | 124 906 |
| 11 | Рисунок не приводится | Устройство турникового комплекса с 6 элементами (брусья разноуровневые, комплект из турников и скамеек для пресса, рукоход, тренажеры Турник, Велостеп, Флекс) и резиновым покрытием толщиной 1 см на асфальтобетонном основании | 1 площадка | 182 545 | 4,35 | 794 069 |
| 12 | Рисунок не приводится | Устройство спортивной площадки, в т. числе:- бортами размером /15 x 30,- баскетбольными стойками - 2 шт.,- воротами с сеткой - 2 шт.,- резиновым покрытием толщиной 1 см на асфальтобетонном основании | 1 площадка | 496 430 | 4,35 | 2 154 286 |
| - опорами освещения - 2 шт. |  |  | 4,12 |  |

8. УСЛОВИЯ О ФОРМЕ И ДОЛЕ УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МКД, СОБСТВЕННИКОВ ИНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

В ГРАНИЦАХ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД, ПОДЛЕЖАЩЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ, В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ

Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия.

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории МКД в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрена финансовая форма участия заинтересованных лиц. Устанавливается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в размере не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД в отношении каждой дворовой территории.

Финансовое участие заинтересованных лиц осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Администрации сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории МКД в виде процента от суммы субсидий на его реализацию.

Денежные средства перечисляются пропорционально внесенному вкладу по итогам проведения конкурсных процедур, связанных с осуществлением закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Представители заинтересованных лиц, действующие на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД, которые вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, (далее - Уполномоченные лица) организуют сбор денежных средств с заинтересованных лиц путем внесения в платежный документ по оплате за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг отдельного вида платежа "Софинансирование благоустройства дворовых территорий МКД" с последующим их перечислением на счет Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. В случае невозможности сбора и перечисления денежных средств вышеуказанным способом, Уполномоченные лица организуют сбор наличных денежных средств с заинтересованных лиц с последующим их перечислением на счет Администрации сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД подтверждается документально. Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет Администрации сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Ведение учета поступающих средств в разрезе МКД дворовые территории МКД, которые подлежат благоустройству, осуществляется ответственным исполнителем Программы путем ежемесячного опубликования указанных данных на сайте Администрации сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии.

Решение о доле финансового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории МКД в Программу:

- собственниками помещений в МКД в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме онлайн (размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого), для чего ответственным исполнителем Программы организуется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

9. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД и заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае экономии средств, сложившейся по итогам проведения получателем субсидий процедур, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, высвободившийся объем средств, определенный пропорционально внесенному вкладу, подлежит перераспределению на другие объекты по благоустройству дворовых территорий МКД, прошедших отбор.

Показатели результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование обязательства | Срок исполнения | Наименование показателя результативности | Плановое значение показателя результативности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | до 30.10. 2017 года | разработан и опубликован проект муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы в установленный срок | 1 |
| 2 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | не позднее \_\_\_\_\_2017 года | разработан, утвержден и опубликован порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы в установленный срок | 1 |
| 3 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, предусматривающего в том числе формирование общественной комиссии | до \_\_\_\_\_ 2017 года | разработан, утвержден и опубликован порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы в установленный срок | 1 |
| 4 | Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы общественной территории | До \_\_\_\_\_ 2017 года | разработан, утвержден и опубликован порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы общественной территории в установленный срок | 1 |
| 5 | Утвердить муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | не позднее 31 декабря 2017 года | утверждена в установленный срок муниципальная программа формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | 1 |
| 6 | Утвердить дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, и дизайн-проект благоустройства общественной территории | До \_\_\_\_ 2017 года, в последующие года до 1 апреля текущего года | утверждены в установленный срок дизайн-проекты | 1 |
| 7 | Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан на конкурс не менее одного реализованного в 2018 году лучшего проекта по благоустройству общественных территорий | не позднее 1 октября 2018 года | представлено не менее одного проекта | 1 |
| 8 | Утверждение правил благоустройства поселений (с учетом общественных обсуждений) | не позднее 1 ноября 2017 года | утверждены в установленный срок правила благоустройства поселений | 1 |
| 9 | Завершить реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | не позднее 30 декабря 2022 года | завершена в установленный срок реализация муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | 1 |

10. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД И ОБЩЕСТВЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ В ПРОГРАММУ

Включение дворовых территорий МКД и общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий МКД и общественных территорий в Программу, исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденном Постановлением Администрации сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от \_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_. [Перечень](#P696) адресов дворовых территорий МКД, включенных в Программу, представлен в приложении № 1 к Программе. [Перечень](#P2450) общественных территорий, включенных в Программу, представлен в приложении № 2 к Программе.

11. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ

ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД

Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий МКД - Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (далее - Организатор обсуждения по дворовым территориям МКД);

- организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства общественных территорий - Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (далее - Организатор обсуждения по общественным территориям);

- дизайн-проект - это проект благоустройства территории, содержащий графический и текстовый материалы, включающий в себя план благоустройства с указанием мест размещения объектов благоустройства, в том числе мест кратковременной парковки транспортных средств и схемы проезда и движения пешеходов, спортивных, игровых и бытовых площадок (далее - дизайн-проект);

- общественная комиссия - комиссия по обсуждению проекта Программы, рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД и общественных территорий в Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы (далее - Комиссия).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории МКД или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр городского дизайна" городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляет разработку дизайн-проекта на топосъемке М1:500 в отношении дворовых территорий МКД, расположенных на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в рамках исполнения муниципального задания по мере поступления материалов от Уполномоченных лиц в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней.

Разработка дизайн-проектов в отношении общественных территорий осуществляется организацией, уполномоченной Организатором обсуждения по общественным территориям.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории МКД, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в МКД.

Уполномоченное лицо обеспечивает согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД для дальнейшего его обсуждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Организаторы обсуждений по дворовым территориям МКД и общественным территориям готовят сообщение о проведении обсуждений с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий МКД и общественных территорий, которое подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение двух рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий МКД в Программу и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в Программу.

При выборе дизайн-проекта Комиссия руководствуется следующими критериями для дизайн-проекта:

- обеспечение доступности для маломобильных групп населения;

- безопасность транспортной схемы движения транспортных средств и пешеходов;

- практичность;

- применение современных технологий и материалов;

- совместимость с общим архитектурным обликом территории;

- наличие согласования с владельцами подземных коммуникаций;

- соответствие действующим санитарным и строительным нормам и правилам;

- рациональное использование средств (в отношении качества приобретаемого материала и выполняемых работ).

Итоговое обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий осуществляется Комиссией с участием Уполномоченных лиц, о чем составляется протокол заседания Комиссии. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте Администрации сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в течение трех рабочих дней с момента его подписания. Извещение о проведении итогового обсуждения подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение двух рабочих дней со дня утверждения Программы.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае, если в процессе голосования голоса членов Комиссии разделились поровну, председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий осуществляется общественной комиссией в течение трех рабочих дней после итогового обсуждения дизайн-проектов с заинтересованными лицами.

Протокол Комиссии и утвержденные дизайн-проекты подлежат размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение семи рабочих дней со дня утверждения Программы.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД утверждается в одном экземпляре, при необходимости копия дизайн-проекта предоставляется Уполномоченному лицу.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории утверждается в двух экземплярах, из которых один экземпляр хранится у Организатора обсуждения по общественным территориям, второй - в отделе архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

12. ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь благоустроенных объектах и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- благоустройство дворовых территорий \_\_\_МКД;

- повышение уровня комфортности проживания более \_\_\_\_ тыс. жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, МКД комплексного благоустройства дворовых территорий.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Показатели (индикаторы) эффективности Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей на 2022 год |
| 1 | Количество (площадь) благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. (м2) |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества (площади) дворовых территорий МКД | % |  |
| 3 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. |  |
| 4 | Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий | м2 |  |
| 5 | Доля площади благоустроенных муниципальных общественных территорий к общей площади муниципальных общественных территорий | % |  |
| 6 | Количество малых архитектурных форм и элементов благоустройства (урны, скамейки) | ед. |  |
| 7 | Количество опор освещения на дворовых территориях МКД | ед. |  |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в сельском поселении Чесноковский

сельсовет муниципального района Уфимский

район Республики Башкортостан»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство дворовых территорий МКД сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий МКД сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (далее - Подпрограмма) |
| Основания для разработки Подпрограммы | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года № 88 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Участники Подпрограммы | - Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;- граждане, их объединения, заинтересованные лица, общественные организации |
| Цели Подпрограммы | - повышение качества и комфорта современной городской среды на территории сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Задачи Подпрограммы | - проведение благоустройства дворовых территорий МКД;- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД, в том числе устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий МКД (ед.);- доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД (%);- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан) (%);- доля (размер) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий МКД от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу (%, руб.) |
| Срок реализации Подпрограммы | 2018 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования составляет - \_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе за счет средств:а) федеральный бюджет - \_\_\_\_ тыс. рублей;б) бюджет Республики Башкортостан - \_\_\_\_ тыс. рублей;в) внебюджетные источники - \_\_\_\_\_\_ тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит \_\_\_%;- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, составит \_\_ двор (\_\_\_ МКД);- общая площадь благоустраиваемых дворовых территорий МКД составит \_\_\_\_ м2;- \_\_\_ малых архитектурных форм (далее - МАФ) будет установлено в зонах отдыха на дворовых территориях МКД, \_\_\_\_ элементов благоустройства (урны, скамейки) |

Краткая характеристика муниципальной подпрограммы

"Благоустройство дворовых территорий МКД сельского поселения Чесноковский сельсовет

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

В муниципальном образовании насчитывается \_\_\_\_ многоквартирных домов (далее - МКД) общей площадью дворовых территорий \_\_\_\_ м2, в том числе асфальтового покрытия \_\_\_\_. м².

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий МКД (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет \_\_\_\_\_ многоквартирных домов с площадью асфальтового покрытия \_\_\_\_\_. м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД составляет \_\_\_%.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями МКД, от общей численности населения муниципального образования) составляет \_\_\_%.

Результаты обследований дворовых территорий МКД показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров пришло в негодность. В зонах отдыха большинства дворовых территорий МКД отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские спортивно-игровые площадки с травмобезопасным покрытием. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

современной городской среды в сельском поселении

Чесноковский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство муниципальных общественных территорий сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство муниципальных общественных территорий сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Благоустройство муниципальных общественных территорий сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» (далее - Подпрограмма) |
| Основания для разработки Подпрограммы | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года № 88 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Участники Подпрограммы | Администрация сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Цели Подпрограммы | - повышение качества и комфорта современной городской среды на территории сельского поселения Чесноковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан |
| Задачи Подпрограммы | - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;- проведение обустройства общественных территорий;- повышение уровня благоустройства муниципальных общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | - количество благоустроенных муниципальных общественных территорий (ед.);- площадь благоустроенных общественных территорий (га);- доля площади благоустроенных муниципальных общественных территорий к общей площади муниципальных общественных территорий (%, м2);- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя сельского поселения (м2) |
| Срок реализации Подпрограммы | 2018 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования составляет - \_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе за счет средств:а) федеральный бюджет - \_\_\_\_ тыс. рублей;б) бюджет Республики Башкортостан - \_\_\_\_ тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - обеспечение благоустройства общественной территории муниципального образования, 1-го знакового и социально значимого объекта площадью \_\_\_\_\_ м2, что будет составлять \_\_\_\_% от общего количества общественных территорий |

Краткая характеристика муниципальной подпрограммы

«Благоустройство муниципальных общественных территорий сельского поселения Чесноковский сельсовет

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

В муниципальном образовании \_\_\_ общественных территории площадью \_\_\_\_\_ м2. Некоторые из общественных территорий потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Так, в настоящее время площадь благоустроенных общественных территорий составляет \_\_\_. м2, это \_\_\_% от общей площади общественных территорий. Соответственно, \_\_\_\_% - это площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. На одного жителя сельского поселения приходится \_\_\_\_ м2 благоустроенных общественных территорий.

Перечень общественных территорий, включенных в Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Адрес | Наименование работ | Площадь (тыс. м2) | Стоимость благоустройства, тыс. руб. |
| Всего | В том числе |
| Бюджет РФ | Бюджет РБ |
| 1 |  | - укладка бетонной плитки;- устройство резинового покрытия детской площадки;- укладка покрытия податтракционами, в центральной зоне и в озеленении;- устройство покрытия из гранитного щебня;- устройство покрытия из асфальтобетона под велодорожку;- покрытие из эко-плитки;- посадка крупномеров;- посадка кустарников;Посадка живой изгороди:Миксбордер (альпийская горка- можжевельник, сосна, чубушник, сирень, шиповник, роза кустовая);- устройство газона рулонного;Устройство систем освещения |  |  |  |  |